История нашего MPStats-лора

Что вообще происходило, по неделям и с текущим состоянием на 26 июня 2026

Короткая версия: за две с лишним недели работа прошла путь от тушения лагов и кубовых UX-болей до отдельного research-трека по SKU deduplication для «Соусов»: EDA, FAISS-кандидаты, ручная разметка, benchmark reranker-моделей, cost-sensitive thresholding и понятная карта дальнейших шагов.

# 1. Сюжет одним экраном

Это не полный протокол всех сообщений, а сжатая реконструкция по памяти Codex и текущим проектным документам. Главный фокус — MPStats; в конце есть короткий appendix по соседним эпизодам: Excel/PL3 и дипломный MVP.

Production-ветка MPStats стабилизировалась вокруг локальной web-app: меньше скрытых тяжёлых polling-paths, понятнее ошибки запуска, нормальное массовое удаление кубовых срезов, явная карта pipeline.

Research-ветка SKU dedup была вынесена в песочницу `research/dedup/` + `notebooks/`: никаких переносов в `pipeline/` и `mpstats_app/` до выбора технологии.

Для категории «Соусы» появился полный исследовательский маршрут: EDA -> embedding/FAISS candidates -> ручная разметка -> matching benchmark -> clustering/report -> threshold calibration.

Ключевой бизнес-принцип: false merge дороже false split. Лучше пропустить дубль, чем автоматически склеить разные товары и испортить справочник.

# 2. История по неделям

| Период | Что было | Ключевой результат |
| --- | --- | --- |
| 12-16 июня | Production MPStats: лаги/polling, классификатор, quality-tab, bulk delete кубов, pipeline map; рядом — workbook и diploma старт. | Hotpaths замерены и исправлены точечно; закреплены правила: мерить, не трогать чужое, не дублировать поля. |
| 17-23 июня | Notebook/research: embedding flow, Polza.ai, EDA по «Соусам», research-only dedup sandbox, cross-marketplace пары и FAISS blocking. | Появился отдельный контур dedup: `ARCHITECTURE`, `AI_INDEX`, `ARCHITECTURE_PROGRESS`, `research/dedup`, `notebooks/00-03`. |
| 24-26 июня | Gold-set и benchmark: calibrated matching, clustering/report, cross-encoder, Qwen/BGE/Jina, model registry, Polza backend, binary labels, thresholds. | Есть сравнимые цифры и направление: Qwen reranker силён, но автосклейка требует cost-sensitive порога и разбора false merge. |

## Неделя 12-16 июня: тушим реальные боли web-app и данных

Лаги в web-app стали диагностироваться через фактические timings и code paths: `SmartPipelineService.get_run()`, `SmartPlanService.get_run_plan()`, polling каждые 1.5 секунды, скрытые writes, тяжёлые пересчёты и frontend-filter costs.

Оптимизации попали в конкретные места: убрать write-heavy work из read-status endpoints, батчить cube lookups, не пересчитывать SHA1 без нужды, читать stored `rows_count`, ускорять `classifiers/engine.py` и weight-parser без изменения семантики.

Для кубов добавлен нормальный batch delete: отдельный API path `POST /api/workflow/pipeline/cube/bulk-delete`, transactional repository method, UI с checkbox-выбором и frontend build/test coverage.

Появился короткий `docs/PIPELINE_OVERVIEW.md`: raw download -> processed preprocessing -> pandas classification -> DuckDB cube import -> registry -> reports/export/quality.

В workbook-задачах закрепился стиль: сначала точный файл, затем sheet/cell-level reconciliation, потом проверка totals и rollback при неверной трактовке.

## Неделя 17-23 июня: research начинает жить отдельно

Embedding notebook строился двухфазно: сначала создать файл для ручной разметки, остановиться, и только потом идти к API/моделям. Это стало важным пользовательским паттерном.

Polza.ai стал единственным online embedding provider в этом контексте: проверка live model catalog, рабочие model ids вроде `openai/text-embedding-3-small`, без старых AIMLAPI-переменных.

EDA по «Соусам» подтвердила рабочий data contract: `mpstats_products`, категория `Соус`, поля `Артикул`, `SKU`, `Бренд`, `Вес, кг`, `Вес, кг (ед.)`, marketplace; notebook оставлен visual/beginner-friendly.

Dedup sandbox стал research-only: `research/dedup/` не импортирует production pipeline, brand/weight/pack экспортируются как признаки пары, но не используются как жёсткие фильтры на candidate generation.

Candidate generation сначала научился не терять cross-marketplace пары через ключ `marketplace + Артикул`, затем перешёл на FAISS top-k по dense embeddings как primary blocking.

## Неделя 24-26 июня: метрики, rerankers и цена ошибок

Размеченный `labeling_sauces.csv` дал 400 пар: 379 входят в evaluation, 21 `uncertain` оставлена вне метрик. Появились dev/test split, matching summary, false-merge examples и первые graph metrics.

Rule-based baseline оказался полезным стартом, но на held-out test имел заметную false-merge проблему. Готовый cross-encoder сам по себе не решил товарный matching.

В benchmark добавлены сильные reranker-модели: Qwen3, BGE v2 m3, Jina v3. Потом их загрузка была переведена через `model_registry.py`, aliases, cache dir и offline mode.

Qwen3-4B переведён на CPU по умолчанию из-за MPS OOM; добавлен лёгкий `qwen3_0_6b` для smoke-прогонов.

Label contract упростили до binary ML-слоя: `exact_duplicate` vs `different_product`; pack/multipack вынесен в deterministic post-processing.

Threshold benchmark перешёл к forced binary: один `threshold_same`, dev выбирает порог, test только проверяет. Главные отчёты — `binary_threshold_summary.csv`, `binary_threshold_predictions.csv`, `binary_threshold_by_volume_bucket.csv`.

# 3. Текущая карта MPStats

| Трек | Состояние | Где смотреть |
| --- | --- | --- |
| Production web-app | Основной пользовательский workflow остаётся в `mpstats_app/` + `web/`. Тонкий transport/UI, бизнес-логика в services, SQL/file work в repositories/data layer. | `mpstats_app/`, `web/`, `pipeline/`, `classifiers/`, `docs/USER_GUIDE.md` |
| Pipeline/classifier | Классификация всё ещё pandas-first: rules, priority, fill/overwrite, `otherwise`, missing target columns. DuckDB уже отвечает за storage/import/export/reporting, но не заменяет rule engine. | `classification_service.py`, `classifiers/engine.py`, `docs/PIPELINE_OVERVIEW.md` |
| Research dedup | Отдельная песочница для SKU matching по «Соусам». До выбора технологии не переносить в production. | `research/dedup/`, `notebooks/00-05`, `docs/ARCHITECTURE_PROGRESS.md` |
| Gold-set и метрики | 400 размеченных пар, 379 usable, dev/test split. Главный риск — false merge; recall важен, но не ценой грязных автосклеек. | `research/dedup/data/labeling_sauces.csv`, `artifacts/reports/binary_threshold_*.csv` |
| Документация для агентов | AGENTS -> AI_INDEX -> ARCHITECTURE -> ARCHITECTURE_PROGRESS стали обязательным маршрутом входа. | `AGENTS.md`, `docs/AI_INDEX.md`, `docs/ARCHITECTURE.md` |

# 4. Последний research-срез по dedup

На текущем этапе хороший F1 сам по себе не является победой: если модель склеивает разные вкусы/типы одного бренда, она ломает справочник. Поэтому читать метрики нужно через две линзы: качество поиска дублей и цена опасных ошибок.

| Вариант | Что показывает | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Qwen3-4B + max F1 | Test F1 около 0.80, recall высокий, но false merge много. | Силен как scorer, но не годится как безусловный auto-merge threshold. |
| Qwen3-4B + cost-sensitive | False merge резко меньше, recall ниже. | Похоже на лучший практический компромисс для уверенной автосклейки. |
| Qwen3-0.6B / Jina conservative | Может давать 0 false merge, но пропускает большую часть дублей. | Безопасно, но слишком трусливо как основной режим. |
| Rule-based / bi-encoder | Полезны как baseline и retrieval/context, но уступают reranker-слою. | Не стоит продавать как финальное ML-ядро. |

Практический вывод: следующий зрелый вариант — не один forced threshold на всё, а зона уверенной автосклейки + зона уверенного отказа + ручной review для середины, особенно на hard negatives одного бренда/веса/категории.

# 5. Повторяющиеся правила нашего лора

Если пользователь говорит “лагает” или “очень долго”, сначала измеряем реальный hotspot и текущий code path, потом правим.

В shared worktree не трогаем чужие изменения и стадим только свои файлы.

Если задача research-only, остаёмся в `research/dedup/`, notebooks и docs; production integration только после явного решения.

Для ноутбуков и ML-объяснений пишем по-русски, для новичка: что за этап, зачем он нужен, что значит метрика.

Схема/поля детерминированного куба не угадываются через alias-листы: если поле называется `Подкатегория`, используем `Подкатегория`.

Не дублируем семантические поля “на всякий случай”: история с `Вес, кг` закрепила, что fallback должен быть оправдан текущим контрактом.

В Excel/workbook задачах точный файл и точные листы важнее скорости. Sheet name может врать; проверяем содержимое.

В dedup false merge дороже false split: автосклейка разных товаров хуже, чем пропущенный дубль.

# 6. Открытые нити

Пересмотреть false merge / suspect labels из текущего benchmark и решить, что является ошибкой модели, а что спорной ручной разметкой.

Выровнять фактический `FP_COST` в notebook/config/docs, чтобы markdown и CSV-cost не расходились.

Адаптировать `04_clustering_resolution.ipynb` и `05_evaluation_report.ipynb` под новые `binary_threshold_*` artifacts после forced binary benchmark.

Определить следующую технологию: fine-tune reranker/cross-encoder, добавить LLM-judge для спорной зоны или собрать triage-процесс вокруг текущих scorers.

Не переносить dedup в `pipeline/`/`mpstats_app/`, пока модельный подход и бизнес-порог не выбраны.

# 7. Appendix: соседние серии

| Эпизод | Что было важно | Запомнить |
| --- | --- | --- |
| PL3 / logistics workbook | Сверяли `Логистика ` против `Цены`, ловили неверные channel/client mappings, делали rollback к принятой версии. | Всегда подтверждать exact workbook filename; trailing-space sheet names; проверять brand+category+channel, а не только total. |
| Brand KPI workbook | Разбирали `brands kpi_final.xlsx` на уровне Data Model/XML/pivot logic и сделали reusable markdown с бизнесовой логикой. | Для pivot-heavy xlsx видимые formulas не всегда source of truth; иногда надёжнее ZIP/XML/Data Model. |
| Diploma MVP | Из attachment создан workflow spec, инициализирован git, поднят backend на Docker PostgreSQL, затем собран первый operator UI skeleton. | Когда пользователь говорит “запусти приложение”, сервис реально поднимается и проверяется curl/browser, а не только выдаются команды. |

# 8. Источники этой сводки

Memory registry Codex: группы задач по MPStats production, research notebooks, workbook reconciliation, diploma MVP.

Текущие проектные документы: `AGENTS.md`, `docs/AI_INDEX.md`, `docs/ARCHITECTURE.md`, `docs/ARCHITECTURE_PROGRESS.md`.

Свежий read-only анализ benchmark artifacts: `artifacts/reports/binary_threshold_summary.csv` и `binary_threshold_predictions.csv`.